Feature Backlog

Фитнес-приложение для тренера и спортсмена
User Stories на основе научных исследований

Июнь 2026

О backlog

Backlog построен на основе теории самодетерминации (SDT) и эмпирических исследований геймификации в спортивных приложениях: Bitrián et al. (2020, 2021), Stancu et al. (2022), Chen & Pu (2014), Hassan et al. (2019), Szinay et al. (2023).

Формат user story: Как [роль], я хочу [действие], чтобы [ценность].

Приоритеты:

MVP: MVP — минимальный научно обоснованный продукт

v1.5: удержание и кооперация

v2: масштаб и монетизация

Легенда приоритетов

| MVP | Базовый продукт: прогресс, автономия, связь тренер-клиент |
| --- | --- |
| v1.5 | Удержание: геймификация, кооперация, dashboard тренера |
| v2 | Масштаб: premium-аналитика, white-label, интеграции |

Epic 1. Прогресс и достижения (Компетентность)

Графики, цели, челленджи, feedback — ядро мотивации через ощущение роста.

| ID | Приор. | Роль | User Story | Acceptance Criteria | Исследование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P-01 | MVP | Спортсмен | Как спортсмен, я хочу видеть графики своего прогресса (вес, сила, объём, дистанция), чтобы понимать, что я реально расту | График за 7/30/90 дней; сравнение с прошлым периодом; мин. 3 метрики на выбор | Hassan et al. 2019; Szinay et al. 2023 |
| P-02 | MVP | Спортсмен | Как спортсмен, я хочу видеть прогресс-бар по текущей цели, чтобы чувствовать движение к результату | Бар по недельной/месячной цели; % выполнения; обновление после тренировки | Bitrián et al. 2020 |
| P-03 | MVP | Тренер | Как тренер, я хочу задавать клиенту SMART-цели в приложении, чтобы структурировать тренировочный процесс | Цель: метрика + дедлайн + стартовое значение; клиент видит цель в профиле | Szinay et al. 2023 |
| P-04 | MVP | Спортсмен | Как спортсмен, я хочу получать feedback после тренировки (цифры + оценка), чтобы понимать, хорошо ли я справился | Сообщение в течение 1 мин; факт + оценка («Отличная работа!») | Stancu et al. 2022; Hassan et al. 2019 |
| P-05 | MVP | Спортсмен | Как спортсмен, я хочу выбирать челлендж на неделю из 2–3 вариантов разной сложности, чтобы тренироваться в своём темпе | 2–3 челленджа на выбор; сложность растёт от недели к неделе | Bitrián et al. 2020; van Roy & Zaman 2019 |
| P-06 | v1.5 | Спортсмен | Как спортсмен, я хочу получать бейджи за конкретные вехи, чтобы мои усилия были замечены | Бейдж за поведение (серия, PR, возврат); уведомление + профиль | Bitrián et al. 2020; Quintas et al. 2020 |
| P-07 | v1.5 | Спортсмен | Как спортсмен, я хочу сам выбирать награду за выполненный челлендж, чтобы чувствовать контроль | Выбор из 2–3 наград после завершения челленджа | Stancu et al. 2022 |
| P-08 | v1.5 | Спортсмен | Как спортсмен, я хочу видеть свой уровень (новичок → эксперт), чтобы понимать, где я на пути | Уровень в профиле; прозрачные условия перехода | Stancu et al. 2022 |
| P-09 | v1.5 | Тренер | Как тренер, я хочу создавать челленджи с шаблонами по уровню подготовки, чтобы быстро назначать их клиентам | Библиотека шаблонов; назначение одному или группе | Bitrián et al. 2021 |
| P-10 | v2 | Спортсмен | Как спортсмен, я хочу видеть premium-аналитику (тренды, корреляции), чтобы глубже понимать прогресс | Расширенные графики; экспорт; сравнение периодов | Jang et al. 2018 |

Epic 2. Автономия и персонализация

Гибкость внутри программы тренера — главный предиктор долгосрочной мотивации.

| ID | Приор. | Роль | User Story | Acceptance Criteria | Исследование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-01 | MVP | Спортсмен | Как спортсмен, я хочу заменить упражнение на альтернативу из списка тренера, чтобы адаптировать тренировку | Кнопка «Заменить»; только одобренные альтернативы; тренер видит замену | Stancu et al. 2022; Bitrián et al. 2020 |
| A-02 | MVP | Спортсмен | Как спортсмен, я хочу перенести тренировку на другой день, чтобы не срывать программу | Перенос в пределах недели; уведомление тренеру | Stancu et al. 2022 |
| A-03 | MVP | Тренер | Как тренер, я хочу задавать рамку программы, оставляя спортсмену выбор деталей, чтобы поддерживать мотивацию | Обязательные + опциональные блоки; выбор внутри рамки | Ng et al. 2012; Edmunds et al. 2007 |
| A-04 | MVP | Тренер | Как тренер, я хочу добавлять комментарий «зачем» к упражнению, чтобы спортсмен понимал смысл | Поле «Зачем»; видно до и во время тренировки | Autonomy-supportive coaching |
| A-05 | v1.5 | Спортсмен | Как спортсмен, я хочу настраивать приоритетные метрики на главном экране | Выбор 3–5 виджетов; единицы измерения; drag-and-drop | Kim et al. 2015 |
| A-06 | v1.5 | Спортсмен | Как спортсмен, я хочу собрать тренировку из библиотеки упражнений тренера | Только одобренные упражнения; тренер видит самостоятельные тренировки | Peng et al. 2012 |
| A-07 | v1.5 | Спортсмен | Как спортсмен, я хочу настроить профиль и визуальную идентичность | Аватар/фото; опциональная персонализация | Bitrián et al. 2020 |
| A-08 | v2 | Тренер | Как тренер, я хочу задавать уровень автономии для каждого клиента | Настройка: что можно менять без согласования | Ng et al. 2012 |

Epic 3. Связь тренер ↔ спортсмен (Связанность)

Самый сильный рычаг удержания — relatedness (β = 0.721, Bitrián et al. 2020).

| ID | Приор. | Роль | User Story | Acceptance Criteria | Исследование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C-01 | MVP | Спортсмен | Как спортсмен, я хочу писать тренеру комментарий к подходу, чтобы получить feedback в контексте | Комментарий привязан к подходу; тренер видит в контексте | Chen & Pu 2014 |
| C-02 | MVP | Тренер | Как тренер, я хочу видеть тренировку клиента и оставлять реакцию, чтобы поддерживать связь | Лента активности; реакция/комментарий; push клиенту | Bitrián et al. 2020 |
| C-03 | MVP | Тренер | Как тренер, я хочу отправлять персонализированное сообщение клиенту | Текст от тренера; имя клиента; привязка к прогрессу | JMIR 2023; Hassan et al. 2019 |
| C-04 | MVP | Спортсмен | Как спортсмен, я хочу задать вопрос или предложить замену из тренировки | Кнопка «Спросить тренера»; контекст прикрепляется | Autonomy-supportive coaching |
| C-05 | v1.5 | Тренер | Как тренер, я хочу записывать голосовую заметку к упражнению | Голосовое до 2 мин; привязка к упражнению | Персонализированный коучинг |
| C-06 | v1.5 | Тренер | Как тренер, я хочу видеть шаблоны сообщений с подсказками «что написать» | Шаблоны: похвала, поддержка, milestone; редактируемые | JMIR 2022 (MI-coaching) |
| C-07 | v1.5 | Спортсмен | Как спортсмен, я хочу получать поздравление от тренера при milestone | Триггер на PR/цель/серию; настраиваемое сообщение | Hassan et al. 2019 |
| C-08 | v2 | Тренер | Как тренер, я хочу делать видео-разбор техники в приложении | Запись/загрузка; привязка к упражнению; уведомление клиенту | Персонализированный коучинг |

Epic 4. Социальность и кооперация

Кооперация эффективнее чистой конкуренции (+21% vs +8%, Chen & Pu 2014).

| ID | Приор. | Роль | User Story | Acceptance Criteria | Исследование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S-01 | v1.5 | Спортсмен | Как спортсмен, я хочу участвовать в командном челлендже с клиентами моего тренера | Общая цель; вклад каждого; прогресс команды | Chen & Pu 2014 |
| S-02 | v1.5 | Тренер | Как тренер, я хочу создавать кооперативный челлендж для клиентов | Настройка цели; приглашение; дашборд команды | Sailer et al. 2017 |
| S-03 | v1.5 | Спортсмен | Как спортсмен, я хочу ставить парную цель с тренером | Общая метрика; прогресс обоих; уведомления | Chen & Pu 2014 |
| S-04 | v1.5 | Спортсмен | Как спортсмен, я хочу отправить «поддержку» участнику челленджа | Кнопка поддержки; без «таунтинга» | Chen & Pu 2014 |
| S-05 | v1.5 | Спортсмен | Как спортсмен, я хочу делиться достижением с выбором аудитории | 3 уровня: тренер / команда / все; по умолчанию — тренер | Bitrián et al. 2021 |
| S-06 | v2 | Спортсмен | Как спортсмен, я хочу видеть истории прогресса других (с согласия) | Opt-in; модерация тренером | Hamari & Koivisto 2015 |
| S-07 | v2 | Продукт | Как продукт, мы не показываем агрессивные глобальные лидерборды по умолчанию | Лидерборды только внутри команды; opt-in | Bitrián et al. 2021; Chen & Pu 2014 |

Epic 5. Поведенческие техники (BCT) и удержание

6 BCT, связанных с engagement: goal setting, self-monitoring, feedback, prompts, rewards, social support.

| ID | Приор. | Роль | User Story | Acceptance Criteria | Исследование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B-01 | MVP | Спортсмен | Как спортсмен, я хочу логировать тренировку (подходы, вес, RPE) | Быстрый ввод; автосохранение; история | Szinay et al. 2023 |
| B-02 | MVP | Спортсмен | Как спортсмен, я хочу получать умное напоминание о тренировке | Настройка времени; ≤1 раз/день; отключение в 1 клик | Szinay et al. 2023; Attig & Franke 2020 |
| B-03 | MVP | Спортсмен | Как спортсмен, я хочу видеть микро-цели на неделю | 3–5 микро-целей; чеклист; связь с большой целью | Goal setting BCT |
| B-04 | v1.5 | Спортсмен | Как спортсмен, я хочу логировать сон и самочувствие | Опциональные поля; корреляция с тренировками | Self-monitoring |
| B-05 | v1.5 | Продукт | Как продукт, мы ротируем челленджи и сезонные события | Новый челлендж каждые 4–6 недель | Hamari et al. 2014 |
| B-06 | v2 | Спортсмен | Как спортсмен, я хочу синхронизировать данные с Apple Health / Google Fit | Импорт шагов, пульса, сна | Hassan et al. 2019 |

Epic 6. Инструменты тренера (B2B)

Dashboard и алерты оттока — ценность для тренера как покупателя.

| ID | Приор. | Роль | User Story | Acceptance Criteria | Исследование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-01 | MVP | Тренер | Как тренер, я хочу видеть список клиентов со статусом (активен / пропуск / риск) | Статус за 7 дней; сортировка по риску | Attig & Franke 2020 |
| T-02 | MVP | Тренер | Как тренер, я хочу создавать и назначать тренировочные программы | Конструктор; назначение; календарь клиента | Базовый B2B |
| T-03 | MVP | Тренер | Как тренер, я хочу видеть библиотеку упражнений с видео/описанием | CRUD упражнений; теги; мышечные группы | Competence support |
| T-04 | v1.5 | Тренер | Как тренер, я хочу получать алерт «клиент не тренировался N дней» | Порог 3/5/7 дней; push + dashboard | Szinay et al. 2023 |
| T-05 | v1.5 | Тренер | Как тренер, я хочу видеть приоритетный список «кому написать сегодня» | Ранжирование по риску + давности контакта | Dashboard оттока |
| T-06 | v1.5 | Тренер | Как тренер, я хочу видеть агрегированный прогресс всех клиентов | % выполнения программ; средний прогресс | B2B value prop |
| T-07 | v2 | Тренер | Как тренер, я хочу видеть аналитику оттока и удержания | Retention rate; тренды | Jang et al. 2018 |
| T-08 | v2 | Тренер | Как тренер, я хочу брендировать приложение под свою студию | White-label lite: лого + цвета | B2B monetization |

Epic 7. Монетизация и onboarding

Freemium с «крючком» компетентности → premium через тренера и аналитику.

| ID | Приор. | Роль | User Story | Acceptance Criteria | Исследование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M-01 | MVP | Спортсмен | Как новый спортсмен, я хочу быстро пройти onboarding, чтобы сразу начать | ≤5 шагов; первая цель в конце | Adoption |
| M-02 | MVP | Спортсмен | Как спортсмен на free-плане, я хочу видеть базовый трекинг и 1 челлендж | Free: трекинг + 1 челлендж + базовый прогресс | Jang et al. 2018 |
| M-03 | v1.5 | Спортсмен | Как спортсмен, я хочу перейти на premium за доступ к тренеру и аналитике | Paywall с конкретными benefits | Freemium hook |
| M-04 | v2 | Тренер | Как тренер, я хочу подключать клиентов по invite-ссылке и управлять подпиской | Invite link; учёт клиентов; биллинг B2B | B2B model |

Сводка по ролям и фазам

Спортсмен — MVP (13 stories)

P-01

P-02

P-04

P-05

A-01

A-02

C-01

C-04

B-01

B-02

B-03

M-01

M-02

Тренер — MVP (8 stories)

P-03

A-03

A-04

C-02

C-03

T-01

T-02

T-03

v1.5 — удержание (16+ stories)

P-06–P-09, A-05–A-07, C-05–C-07, S-01–S-05, B-04–B-05, T-04–T-06, M-03

v2 — масштаб (10 stories)

P-10, A-08, C-08, S-06–S-07, B-06, T-07–T-08, M-04

Зависимости

T-03 (библиотека упражнений) → T-02 (программы) → A-01, A-02 (замена/перенос) → C-01, C-04 (контекстная связь)

P-03 (цели тренера) → P-02, P-05 (прогресс и челленджи)

T-01 (статус клиентов) → T-04, T-05 (алерты и приоритеты)

S-01 (командные челленджи) → S-02 (тренер создаёт кооперацию)

Definition of Done (для всех stories)

User story покрыта в UI для указанной роли

Есть аналитика события (engagement metric)

Push/уведомления не агрессивны (≤1 релевантное/день по умолчанию)

Приватность: opt-in для всего социального

Feedback содержит и факт, и оценку (где применимо)

Тренер видит действия спортсмена (замены, переносы, комментарии)

Рекомендуемый порядок спринтов

| Спринт | Фокус | Stories |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Скелет тренировки | T-03, T-02, B-01, P-02, M-01 |
| Sprint 2 | Связь тренер–клиент | T-01, C-02, C-03, P-04, A-04 |
| Sprint 3 | Автономия | A-01, A-02, A-03, C-01, C-04 |
| Sprint 4 | Цели и челленджи | P-03, P-05, B-02, B-03, M-02 |
| Sprint 5 | Удержание v1.5 | P-06, P-07, S-01, S-02, B-05 |
| Sprint 6 | Dashboard тренера | T-04, T-05, T-06, C-06, C-07 |

— Конец документа —